

**ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА**

**ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Г О Р О Д С К А Я Д У М А**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.05.2019 | г. Ялуторовск | № 624-VI ГД |

*О реализации в 2018 году*

*муниципальной программы*

*«Основные направления*

*развития транспортных*

*услуг в городе Ялуторовске*

*на 2018-2020 годы»*

Заслушав информацию о реализации в 2018 году муниципальной программы «Основные направления развития транспортных услуг в городе Ялуторовске на 2018 − 2020 годы», в соответствии со статьей 31 Устава города Ялуторовска, Ялуторовская городская Дума

**РЕШИЛА:**

Информацию о реализации в 2018 году муниципальной программы «Основные направления развития транспортных услуг в городе Ялуторовске на 2018 − 2020 годы», принять к сведению (прилагается).

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Ялуторовской городской Думы | В.Н. Агапов |

**Информация**

**о реализации в 2018 году муниципальной программы «Основные направления развития транспортных услуг в городе Ялуторовске на 2018 − 2020 годы»**

**Цель:** Повышение безопасности дорожного движения и качества услуг пассажирского транспорта общего пользования

**Задача 1.** Повышение уровня доступности услуг транспортного обслуживания населения

В 2018 году по результатам открытого конкурса исполнителем по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам города Ялуторовска на период 2016-2018 годы являлось ОАО «Автотранс».

Три индивидуальных предпринимателя Капарушкин А.А., Куклин В.И., Данилочкин А.В. осуществляли пассажирские перевозки по договорам субподряда с ОАО «Автотранс».

Перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, производится компенсация расходов, связанных с регулированием тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на городских и межмуниципальных маршрутах до садоводческих товариществ, а также возмещение выпадающих доходов льготного проезда отдельных категорий граждан в рамках переданных государственных полномочий и расходы по обеспечению доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан (пенсионеры по старости).

С целью контроля оказания услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа на городских и межмуниципальных маршрутах до садоводческих товариществ на основании данных региональной навигационно-информационной системы Тюменской области формируются акты выполненных работ, с отражением выполненных рейсов ОАО «Автотранс» (в том числе субподрядчиков) в рамках заключенных контрактов.

В 2018 году на компенсацию расходов, связанных с регулированием тарифов освоено – 99 932 тыс. руб. Перевозчиком за год не выполнено 10 438 рейсов (4%). Из них максимальное невыполнение рейсов по договорам субподряда – 10 356 рейсов, ОАО «Автотранс» - 82 рейса. По городу из общего количества планируемых рейсов 256 356, исполнено 245 918 рейсов (96%).

Плановый показатель по перевозке пассажиров формируется расчетным путем, в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 20.09.2010 № 271-п (далее – Постановление). Пассажирским транспортом общего пользования города Ялуторовска перевезено 5 377,0 тыс. пассажиров, в том числе по маршрутам до садоводческих товариществ – 24,81 тыс. человек.

Сумма возмещения выпадающих доходов от льготного проезда отдельных категорий граждан в рамках переданных государственных полномочий за год составила – 11 357 тыс. руб. Количество перевезенных граждан льготных категорий составило 1000,05 тыс. пассажиров.

Для обеспечения доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан (пенсионеры по старости) было освоено 4 190 тыс. руб., выдано 3401 проездных билетов гражданам, получающим пенсию по старости.

Показатели не выполнены в полном объеме в связи:

1. С невыходом автобусов на рейсы по техническим причинам;

2. С фактически перевезенными пассажирами (плановый показатель формируется расчетным путем в соответствии с Постановлением и обеспечивающий возможность всем гражданам льготных категорий воспользоваться своим правом на проезд);

3. С фактически выданными проездными билетами (плановый показатель формируется исходя из 100% возможности обращения граждан, получающих пенсию по старости и проживающих на территории города Ялуторовска воспользоваться своим правом на проезд).

**Задача 2.** Организация транспортно-дорожного комплекса и повышение безопасности пассажирского транспорта общего пользования

В 2018 году по городу Ялуторовску действовало 17 городских автобусных маршрутов, общая протяженность которых составила 237,99 км. С 10 июля 2018 года начал свою работу новый автобусный маршрут № 3Б «АЗС № 34 – Микрорайон Восточный».

Кроме того, действовало три межмуниципальных маршрута до садоводческих товариществ (Ялуторовск-Памятное, Ялуторовск-Прогресс, Ялуторовск - Анисимовка) общей протяженностью 47,8 км.

Население города обслуживало 45 автобусов, в том числе: особо малого класса - 12, малого - 8, среднего - 8, большого - 17.

Графики движения автобусов и маршрутных такси по городским маршрутам ежегодно размещаются на официальном сайте Администрации города Ялуторовска: [http://yalutorovsk.admtyumen.ru](http://yalutorovsk.admtyumen.ru/).

С целью повышения безопасности работы пассажирского транспорта общего пользования проводится сезонное обследование автомобильных дорог, остановочных комплексов и также разворотных площадок, осуществляемых городской межведомственной комиссией, утвержденной Главой муниципального образования город Ялуторовск. По результатам обследования автомобильных дорог общего пользования составляются акты обследования. В 2018 году проведено 2 обследования, выявленные замечания устранялись подрядными организациями, выполняющими работы по содержанию автомобильных дорог.

Все автобусные маршруты проходят по дорогам с асфальтобетонным покрытием. На период проведения ремонтных работ дорожного покрытия составлялись временные схемы маршрутов в объезд ремонтируемых участков дорог.

Показатели выполнены в полном объеме.

Всего по программе в 2018 году освоено - 116 402 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий за 2018 год эффектом выполнения стало повышение качества предоставляемых населению услуг городского пассажирского транспорта и их доступность для всех слоев населения.

Отчёт

о финансировании муниципальной программы

«Основные направления развития транспортных услуг в городе Ялуторовске на 2018-2020 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, задач | Плановый объём финансирования по муниципальной программе <\*> | | | Профинансировано | | |
| Всего | в том числе: | | Всего | в том числе: | |
| местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по муниципальной программе | | 117330 | 117330 | 0 | 116402 | 116402 | 0 |
| Цель муниципальной программы: повышение безопасности дорожного движения и качества услуг пассажирского транспорта общего пользования | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня доступности услуг транспортного обслуживания населения | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 1. Транспортные услуги и организация транспортного обслуживания | 100412 | 100412 | 0 | 99932 | 99932 | 0 |
| 2. | Мероприятие 2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте | 11805 | 11805 | 0 | 11357 | 11357 | 0 |
| 3. | Мероприятие 3. Льготный проезд отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых предусмотрено решениями органов местного самоуправления | 4190 | 4190 | 0 | 4190 | 4190 | 0 |
| Задача 2. Организация транспортно-дорожного комплекса и повышение безопасности пассажирского транспорта общего пользования | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 1. Регулирование тарифов на автомобильном транспорте | 615 | 615 | 0 | 615 | 615 | 0 |
| 2. | Мероприятие 2. Контроль за деятельностью такси | 308 | 308 | 0 | 308 | 308 | 0 |

Отчёт

о достижении показателей муниципальной программы

«Основные направления развития транспортных услуг в городе Ялуторовске на 2018-2020 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. измерения | Направленность | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Примечание  <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель муниципальной программы: повышение безопасности дорожного движения и качества услуг пассажирского транспорта общего пользования | | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня доступности услуг транспортного обслуживания населения | | | | | |
| Показатель1.  Количество перевозимых пассажиров | тыс. пас сажиров | П | 5440,0 | 5377,0 | 1. Плановый показатель по количеству перевозимых пассажиров формируется расчетным путем, в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 20.09.2010 № 271-п.  Показатель не выполнен в полном объеме, в связи с невыходом автобусов на рейсы по техническим причинам.  2. Отчет об использовании субвенций на выполнение полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте за 12 месяцев 2018 года. |
| Показатель 2.  Количество перевезенных пассажиров до садоводческих товариществ | тыс. пас сажиров | П | 26,50 | 24,81 | 1. Плановый показатель по количеству перевезенных пассажиров до садоводческих товариществ формируется расчетным путем, в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 20.09.2010 № 271-п.  Количество рейсов выполнено в полном объеме, показатель сформировался по фактически перевезённым пассажирам.  2. Отчет об использовании субвенций на выполнение полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте за 12 месяцев 2018 года. |
| Показатель 3  Количество перевозимых пассажиров льготной категории | тыс. пас сажиров | П | 1360,97 | 1000,05 | 1. Плановый показатель по количеству перевозимых пассажиров льготной категории зависит от численности населения и количества жителей, имеющих право на льготный проезд, за исключением граждан, которым расходы на проезд возмещаются в денежной форме, по данным уполномоченного органа исполнительной власти Тюменской области в сфере социальной поддержки и социального обслуживания.  Показатель не выполнен в полном объеме, в связи с невыходом автобусов на рейсы по техническим причинам, а также сформировался по фактически перевезенным пассажирам.  2. Отчет об использовании субвенций на выполнение полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте за 12 месяцев 2018 года. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Показатель 4.  Количество выданных проездных билетов | ед. | П | 3418 | 3401 | 1. Плановый показатель по количеству выданных проездных билетов зависит от численности населения города Ялуторовска и количества жителей города Ялуторовска, имеющих право на льготный проезд по данным уполномоченного органа в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения  Показатель сформировался по фактически выданным проездным билетам.  2. Письмо МАУ г. Ялуторовска «Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания населения» от 18.01.2019 № 50. |
| Задача 2. Организация транспортно-дорожного комплекса и повышение безопасности пассажирского транспорта общего пользования | | | | | |
| Показатель 1.  Общая протяженность городских маршрутов | км. | П | 237,99 | 237,99 | 1. Показатель выполнен в полном объеме.  2. Маршрутная сеть муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа муниципального образования города Ялуторовск на 2018 год. |
| Показатель 2.  Общая протяженность межмуниципальных маршрутов до садоводческих товариществ | км. | П | 47,8 | 47,8 | 1. Показатель выполнен в полном объеме.  2. Маршрутная сеть муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа муниципального образования города Ялуторовск на 2018 год. |
| Показатель 3.  Количество обследования дорожных условий | ед. | П | 2 | 2 | 1. Показатель выполнен в полном объеме.  2. Акты обследования улично-дорожной сети города Ялуторовска. |